**BIỂU 1: DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)*

| **STT** | **Tên nhiệm vụ, dự án** | **Đơn vị chủ trì triển khai** | **Tổng kinh phí (Đồng)** | **Nguồn kinh phí** (Nguồn thường xuyên/ Nguồn đầu tư/ Nguồn chương trình mục tiêu/ Nguồn khác…) | **Tình hình**  **thực hiện** | | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | Sở Thông tin và Truyền thông | 4,800,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Đã tạm ứng 100% nguồn vốn được giao. | | Dự kiến đến tháng 12 năm 2022, tiến hành nghiệm thu và hoàn ứng 100% giá trị vốn được giao. |
| 2 | Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh | Sở Thông tin và Truyền thông | 3,000,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 12,88%. | | Dự kiến thanh toán 100% vốn được giao trong năm 2022. |
| 3 | Xây dựng Trung tâm lưu trữ điện tử và giám sát an ninh mạng tỉnh Lai Châu | Sở Thông tin và Truyền thông | 4,500,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được11,08% | | Dự kiến thanh toán 100% vốn được giao trong năm 2022 |
| 4 | Kinh phí thuê đường truyền trung tâm dữ liệu Tỉnh Lai Châu | Sở Thông tin và Truyền thông | 406,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 33.3% | | Dự kiến thanh toán 100% vốn được giao trong năm 2022 |
| 5 | Kinh phí bảo trì và thay thế, bổ xung thiết bị dữ liệu | Sở Thông tin và Truyền thông | 300,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Đang làm hồ sơ chuẩn bị giải ngân | | Dự kiến thanh toán 100% vốn được giao trong năm 2022 |
| 6 | Kinh phí phần mềm diệt vi rút | Sở Thông tin và Truyền thông | 75,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 100% | | Đã hoàn thành giải ngân vốn được giao trong năm |
| 7 | Kinh phí gia hạn bản quyền cho thiết bị Fotimail của hệ thống thư công vụ | Sở Thông tin và Truyền thông | 150,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương năm 2022 | Tính đến thời điểm báo cáo đã giải ngân được 100% | | Đã hoàn thành giải ngân vốn được giao trong năm |
| 8 | Thuê Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II kết nối đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Sở Thông tin và Truyền thông | 3,562,000,000 | Nguồn đầu tư | Đang thực hiện | |  |
| 9 | Thuê máy chủ bảo mật tỉnh Lai Châu kết nối máy chủ bảo mật Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia | Sở Thông tin và Truyền thông | 237,000,000 | Nguồn đầu tư | Đang thực hiện | |  |
| 10 | Thuê phần mềm quản lý văn bản điều hành điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | 1,540,000,000 | Nguồn đầu tư | Đang thực hiện | |  |
| 11 | Thuê hệ thống giám sát danh tiếng và thông tn trực tuyến | Sở Thông tin và Truyền thông | 346,000,000 | Nguồn đầu tư | Đang thực hiện | |  |
| 12 | Gia hạn bản quyền phần mềm cảnh báo, ngăn chặn tấn công đảm bảo an toàn thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | 740,000,000 | Nguồn đầu tư | Đã hoàn thành 100% | |  |
| 13 | Nâng cấp cổng thông tin đối ngoại tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | 200,000,000 | Nguồn đầu tư | Đã hoàn thành 100% | |  |
| 14 | Thuê phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2022 | Sở Y tế | 4,734,000,000 | Nguồn ngân sách nhà nước cấp | Hoàn thành 100% | |  |
| 15 | Mua phần mềm diệt Virus | Sở Y tế | 15,000,000 | Nguồn thường xuyên | Hoàn thành 100% | |  |
| 16 | Thuê hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử | Sở Y tế | 1,774,000,000 | Nguồn ngân sách nhà nước cấp | Hoàn thành 100% | |  |
| 17 | Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Sở Tư pháp | 2,577,000,000 | Ngân sách địa phương | Đã thực hiện | |  |
| 18 | Nâng cấp phần mềm quản lý dữ liệu công chứng | Sở Tư pháp | 499,820,000 | Ngân sách địa phương | Đã thực hiện | |  |
| 19 | Phần mềm quản lý lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo | Thanh tra tỉnh | 600,000,000 | Nguồn ngân sách nhà nước cấp | Đang triển khai thực hiện | |  |
| 20 | Nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 92,000,000 | Chi không thường xuyên | Hoàn thành | |  |
| 21 | Mua sắm, sửa chữa thiết bị điện tử, máy tính | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 154,000,000 | Chi thường xuyên Chi không thường xuyên | Hoàn thành | |  |
| 22 | Nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 70,000,000 | Chi không thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 23 | Phần mềm kế toán | Sở Ngoại Vụ | 6,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện | |  |
| 24 | BKAV | Sở Ngoại Vụ | 2,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện | |  |
| 25 | Mua sắm thiết bị máy móc | Sở Ngoại Vụ | 30,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện | |  |
| 26 | Sửa chữa máy móc | Sở Ngoại Vụ | 743,440,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện | |  |
| 27 | Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 2,150,000,000 | KP thiết lập hệ thống QLDL về thủy sản | Đang triển khai thực hiện | |  |
| 28 | Đầu tư, bổ sung, thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật (máy tính, máy in; phần mềm Kế toán, phần mềm virut bản quyền...) | Sở Công thương | 45,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện | |  |
| 29 | Xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa của tỉnh Lai Châu trên không gian số | Sở Công thương | 480,000,000 | Kinh phí Trung ương | Đang triển khai | |  |
| 30 | Thuê máy chủ cài đặt, duy trì phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu | Sở Nội vụ | 187,133,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 31 | Xây dựng phần mềm Đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lai Châu | Sở Nội vụ | 2,230,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 32 | Thuê đường truyền hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính | Sở Tài chính | 400,000,000 | Nguồn không tự chủ | Đang thực hiện | | Quyết định số 60/QĐ-STC ngày 20/7/2022 của Sở Tài chính v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê kênh truyền thiết bị hạ tầng truyền thông Tabmis |
| 33 | Nâng cấp, sửa chữa, thay thế linh kiến trên 02 máy chủ | Sở Tài chính | 150,000,000 | Nguồn không tự chủ | Đang thực hiện | | Hợp đồng số 28/2022/HĐKT ngày 13/7/2022 gói thầu cung cấp Ram và triển khai cài đặt, nâng cấp, sửa chữa trên 02 máy chủ của Sở Tài chính; Hợp đồng số 29/2022/HĐKT ngày 13/7/2022 gói thầu cung cấp ổ cứng và triển khai cài đặt, nâng cấp, sửa chữa trên 02 máy chủ Sở Tài chính. |
| 34 | Nâng cấp trang thông tin điện tử Sở Tài chính | Sở Tài chính | 50,000,000 | Nguồn không tự chủ | Đã thực hiện | | Quyết định số 12/QĐ-STC ngày 11/3/2022 của Sở Tài chính Lai Châu v/v phân bổ kinh phí duy trì và triển khai các ứng dung CNTT trong chương trình chuyển đổi số; Hợp đồng số 04/2022/HĐKT ngày 18/3/2022 v/v nâng cấp trang thông tin điện tử Sở Tài chính Lai Châu. |
| 35 | Duy trì phần mềm Quản lý theo dõi chi đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh | Sở Tài chính | 600,000,000 | Nguồn không tự chủ | Đã thực hiện | | Tờ trình số 118/TTr-STC ngày 18/10/2022 gửi Sở Thông tin TT v/v thẩm định đề cương và dự toán chi tiết |
| 36 | Thuê hệ thống du lịch thông minh năm 2022 | Sở Văn hóa TTDL | 1,355,000,000 | Nguồn ngân sách địa phương | Đã thực hiện giải ngân 16,6% nghiệm thu trong tháng 12/2022 | |  |
| 37 | Lắp đặt hệ thống Quản lý thu phí và phương tiện ra vào cửa khẩu | BQLKhu kinh tế tỉnh Lai Châu | 699,780,000 | Nguồn ngân sách nhà nước | Đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2022 | |  |
| 38 | Duy trì trang TTĐT 07 xã, phường | UBND thành phố | 56,000,000 |  | Đã thực hiện | |  |
| 39 | Đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường | UBND thành phố | 3,266,000,000 |  | Đã thực hiện | |  |
| 40 | Đầu tư Trung tâm điều hành đô thị thông minh | UBND thành phố | 600,000,000 |  | Đã thực hiện | |  |
| 41 | Duy trì trang TTĐT thành phố | UBND thành phố | 30,000,000 |  | Đã thực hiện | |  |
| 42 | Tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử huyện | UBND huyện Than Uyên | 25,998,500 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện đảm bảo | |  |
| 43 | Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị CNTT, Windows bản quyền; phần mềm diệt Virut có trả phí | UBND huyện Than Uyên | 188,910,000 | Nguồn thường xuyên | Đã thực hiện đảm bảo | |  |
| 44 | Hoạt động trang thông tin điện tử | UBND huyện Nậm Nhùn | 190,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 45 | Kinh phí Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số | UBND huyện Nậm Nhùn | 30,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 46 | Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về CNTT | UBND huyện Nậm Nhùn | 20,364,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 47 | Kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ công nghệ 4.0, phòng họp không giấy tờ (37 ipad x 24.000.000 đồng/cái) | UBND huyện Nậm Nhùn | 198,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 48 | Đường truyền họp trực tuyến Vmeeting của huyện và cấp xã | UBND huyện Nậm Nhùn | 176,760,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | | Điểm cầu Y tế: 3.960.000đ; điểm cầu huyện, các xã, thị trấn 14.400.000đ |
| 49 | Vận hành kênh truyền hệ thống TABMIS | UBND huyện Nậm Nhùn | 25,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đang thực hiện | |  |
| 50 | Nâng cấp, mua mới các trang thiết bị tin học *(Máy tính mới, Phần mềm kế toán, Quản lý tài sản, phần mềm diệt Virus bản quyền, máy in, máy scan…)* | UBND huyện Nậm Nhùn | 4,152,704,000 | Ngân sách nhà nước | Đã thực hiện và đang thực hiện | |  |
| 51 | Tivi, Camera... phòng họp trực tuyến UBND huyện | UBND huyện Phong Thổ | 160,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã hoàn thành | |  |
| 52 | Míc không dây phòng họp trực tuyến huyện xã | UBND huyện Phong Thổ | 72,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã hoàn thành | |  |
| 53 | Máy scan cho bộ phận một cửa huyện xã | UBND huyện Phong Thổ | 180,000,000 | Nguồn xuyên thường | Đã hoàn thành | |  |
| 54 | Máy vi tính cho bộ phận một cửa huyện | UBND huyện Phong Thổ | 125,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã hoàn thành | |  |
| 55 | Kinh phí tập huấn | UBND huyện Phong Thổ | 70,000,000 | Nguồn không thường xuyên | Đã hoàn thành | |  |
| 56 | Phòng họp không giấy tờ | UBND huyện Phong Thổ | 110,000,000 | Nguồn thường xuyên | Đã hoàn thành | |  |
| **Tổng kinh phí** | | | **49,176,909,500** |  |  |  | |